河南六建集团钢结构有限公司

河南天地药业股份有限公司醒脑静注射液技术升级扩建及整体迁建项目基建土建工程

施工招标文件

发包方：河南六建集团钢结构有限公司

2015年11月10日

# 投标邀请书

1.1 招标项目名称：河南天地药业股份有限公司醒脑静注射液技术升级扩建及整体迁建项目基建土建工程。

1.2 招标内容：动物房、危险品库、前处理车间及中药材库、综合制剂车间、提取车间、餐厅及宿舍、锅炉房、物流门卫、人流门卫、厂区连廊等工程所有土建施工。

1.3 工程施工时间： 2015年11月25日 （暂定，以甲方实际通知时间为准）

1.4 施工地点：河南省开封市鼓楼区医药工业园区内

1.5 招标文件发放时间：2015年11 月10日

1.6投标截止时间： 2015 年11月18日。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

1.7开标时间： 2015年 11 月 18 日

1.8 开标地点：河南六建集团钢结构有限公司会议室

招标人：河南六建集团钢结构有限公司

联系人： 陈华洁

手  机： 15515715552

- 投标人须知及前附表

2.1 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 河南天地药业股份有限公司醒脑静注射液技术升级扩建及整体迁建项目基建土建工程 |
| 2 | 建设地点 | 河南省开封市鼓楼区 |
| 3 | 合同价款方式 | 固定总价 |
| 4 | 质量要求 | 质量标准：符合设计和国家现行有关标准、规范的合格标准要求 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 招标范围 | 除钢结构工程以外的结构工程（包含与结构相关的防水工程）、围护结构（二次结构）工程、抹灰工程、楼（地）面找平工程、安装预留预埋工程，详见施工图（除桩基工程外，但包含CFG桩头截切及桩头清运），具体以招标图纸为准，参考工程量清单（详见附件）。 |
| 7 | 标段划分 | 无 |
| 8 | 工期要求 | 计划开工日期2015年 11月 25 日， 计划竣工日期2016年 7月 25 日。 |
| 9 | 资格审查方法 | 资格预审 |
| 10 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可与招标人联系，踏勘项目现场。 |
| 11 | 投标预备会（答疑会） | 不组织 |
| 12 | 报价方式 | 固定总价 |
| 13 | 投标有效期 | 为： 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金金额 | 20000元 |
| 15 | 投标文件递交地点 投标截止时间 | 地点：河南六建集团钢结构有限公司 时间：2015年11月 18日10:00 |
| 16 | 开标 | 地点：同上 时间：2015年 11月18日10:00 |
| 17 | 评标方法 | 评分标准见后 |
| 18 | 履约担保金额 | 无 |
| 19 | 其他 | 参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等信息进行保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。投标单位收到邀请函后，即可向河南六建集团钢结构有限公司购买招标文件及附件，每份500元（不退），图纸押金2000元（招标完成后退还） |

- 2.2  投标人要求

2.2.1 投标人的资格要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有土建工程施工资质；

（3）企业具有营业执照、安全生产许可证（有效期内）；

2.2.2 为使投标人具有中标和签订合同的资格，投标人应提供合格的证据，证明其具有足够的资产和能力来有效的履行合同，为此提交的投标文件应包括：

(1) 法人代表授权书（原件）和被授权人身份证（原件）；

(2) 营业执照；

(3) 资质证书和安全生产许可证；

（请投标人开标时携带2.2.2条（1）—（3）条款资料原件备查，同时准备相应复印件一套加盖公司公章供招标单位留存。）

## 2.3招标文件的澄清

2.3.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，应以书面形式通知招标人。

2.3.2招标人的答复将在投标截止时间的3天前以书面形式分发给每个投标人，答复中包括所有问的问题，但不指明问题的来源。

2.4 投标保证金及其处理：

1、 投标保证金数额：投标单位在投标之前必须交纳投标保证金  2  万元。此保证金是投标文件的一个组成部分，招标人将拒绝未能按要求提交保证金的投标文件。投标保证金交纳方式为：电汇至我公司以下提供的银行账户上。

招标人的银行账户为：

开户名：河南六建集团钢结构有限公司

帐  号： 41001512110050212578

开户行： 中国建设银行洛阳分行涧西支行

2、投标保证金的处理：

中标单位的投标保证金转为合同履约保证金，未中标单位的投标保证金在定标后14个工作日内无息退还。

3、 如有下列情况之一，投标保证金不予退还：

（1）在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动者；

（2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）确定为中标单位后未能按招标单位要求签订合同的；

（4）中途退出或无故不参加开标会议者；

## 2.4 投标文件

### 2.4.1投标文件的语言

投标文件和所有相关文件以及来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 2.4.2 投标文件的组成

投标文件应由商务标、技术标组成，并按顺序编制和装订。

### 2.4.2.1 固定总价方式

2.4.2.1.1商务标包括：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）投标报价

（5）投标人基本情况；

（6）企业资信证明；

（7）准备负责管理和实施本工程的主要现场管理人员和技术人员名单、资格证书、技术职称证书；

（8）近三年内具有类似规模合格工程业绩合同（2012年至今）；

（9）企业近三个年度的财务报表（提供2012-2014年度经审计的财务报告）；

（10）没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题（由投标企业做出承诺加盖公章）；

（11）近三年安全生产证明；

- 2.4.2.2技术部分包括

（1）施工组织设计（包括但不限于：施工安装进度计划、技术方案、技术质量标准、质量和安全保证体系及措施、人员材料机具的进场计划等）；

(2)	项目管理机构及人员配置（包括项目经理及主要管理人员的资质、业绩、简历等，中标后不得更换项目经理及主要技术安全管理人员）；

### 2.4.3 投标文件格式

投标人应按照规定的格式和顺序将投标文件组成部分进行编排，并编制目录、标注连续页码、装订成册。

### 2.4.4 投标报价范围及编制依据

2.4.4.1投标报价

（1）本工程项目采用固定总价方式。

2.4.4.2工程范围及工程量

实际结算工程量：以招标人提供的施工蓝图、设计变更及签证为依据。

2.4.4.3报价编制说明

2.4.4.3.1在中标以后，承包人向招标人提出的任何调整标价和增加款项的要求，招标人均不接受。

2.4.4.3.2中标以后无论各部委、行业协会（局），还是地方政府、各级专业定额站下发的各种调价系数（人工、材料、施工机械台班费、定额水平等），本工程中标价（合同价）不作任何调整。

### 2.4.5 投标文件的式样和签署

2.4.5.1投标人应填写单位全称，同时加盖单位公章。

2.4.5.2投标文件必须由法定代表人或其授权的代理人在有签署要求的地方按规定格式亲笔签署。

2.4.5.3投标文件按照投标须知要求的数量和形式提交，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

2.4.5.4投标文件正本和副本须打印，投标文件的封面及文件内要求盖章的位置加盖单位印章。

2.4.5.5投标文件中不允许出现加行、涂抹或改写。文字要清晰，语意要明确。投标人对错误必须进行修改或增删时，修改处须由授权代表人签字并盖章。

2.4.5.6电话、电子邮件、传真等方式的投标概不接受。

2.4.5.7除非特殊需要，投标文件应统一使用（Ａ４）纸，（图纸除外）。

### 2.4.6 投标文件的密封和标记

2.4.6.1投标人须将投标文件的正本和全部副本全部密封在一个包封中。

2.4.6.2在外层包封上应写明招标人名称、招标编号、招标项目名称，投标人名称、地址、邮政编码，并注明“在开标时间前不准开封”字样，

2.4.6.3如果包装未按要求密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。

### 2.4.7 投标文件的送达

2.4.7.1投标文件须在规定的时间内派人送达至本须知前附表规定的地点。

2.4.7.2在投标截止时间后送达的投标文件，招标人将视作投标人自动放弃投标，拒绝受理。

## 2.5 开标

### 2.5.1 开标方式

2.5.1.1招标人将按招标文件中规定的时间、地点开标。开标会由招标人组成的招标委员会主持

### 2.5.2开标前查验

2.5.2.1投标“撤回通知”生效的，不予开标，退回投标人。

### 2.5.3开标程序

2.5.3.1投标文件确认无误后由招标委员会按招标人规定执行。

## 2.6 投标文件的符合性

### 2.6.1响应

2.6.1.1投标文件进行评审前，招标人对投标文件的符合性进行检查。审查投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范祥符，无显著差异或保留。

### 2.6.2偏差

2.6.2.1如果发现投标文件与招标文件中的规定有明显的重大偏离，明显不能满足招标文件的要求，则投标文件不予评审。

2.6.2.2评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

### 2.6.3 错误与修正

开标后对于不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的部份，使之成为具有响应性的投标。

## 2.7  评标与决标

### 2.7.1 评标办法

2.7.1.1本招标的评标采用综合评议法。招标人依法组建评标委员会，负责评标活动。

2.7.1.2评标工作分为初评和详评两个步骤进行，投标文件经初评合格后进入详评。

2.7.1.3初评工作是审查投标文件与招标文件的实质响应性，审查投标文件是否存在重大偏差。

2.7.1.4详评工作是对投标文件逐项进行商务评审和技术评审，根据商务、技术、价格等进行综合评定。

2.7.1.5对投标人资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务，如果投标人的能力和条件不能满足本工程的施工要求，将拒绝投标评审。

### 2.7.2  评委

2.7.2.1根据本次招标项目的特点，由招标方依法组建评标委员会，选派技术、经济、法律等部门的专业人员参加，对有效投标文件进行评审。

2.7.2.2评标工作由评标委员会负责，本着“公平、公正、严谨、科学、择优”的原则对各投标文件进行评审。

2.7.2.3由公司监督部门专业人员对评审过程全程监督。

### 2.7.3 评标过程的保密性

2.7.3.1评标过程中将严格执行保密制度，评标委员会以外人员及投标人不得干预评标过程。评标专家应自觉遵守有关评标的规定，不得泄密。

2.7.3.2从开标直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评标和决标的有关资料，以及评委意见和评委名单，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。招标单位不负责解释未中标原因。

2.7.3.3在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面，向招标人和评标委员会成员施加任何影响，或做出任何扰乱评标秩序的活动，其投标将作为废标。

### 2.7.4 投标文件澄清

2.7.4.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标期间评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容进行书面说明，并提供有关材料澄清或答疑。有关澄清或答疑要求的答复须以书面形式，由法定代表人或授权代表亲笔签字确认后提交，并将作为投标内容的一部分。但其澄清或答疑不得对原投标文件及报价作实质性的修改。

### 2.7.5评标报告

评标工作完成后，评标委员会以书面形式向招标人提交评标报告。报告应根据评审的结果，综合评审意见，按优先顺序推荐2名中标候选人。

### 2.7.6 决标

2.7.6.1招标人根据评标委员会推荐的中标候选人顺序进行审定，若无异议，即可当即决标，宣布中标人。若仍存在异议，招标人可以对投标人进行进一步澄清和商谈，与第一候选人就投标文件中不明确的问题，或者招标文件中遗漏或需要补充修改的问题进行谈判。谈判成功，即确定为中标人。如果决标谈判不成功，则与排名第二的投标人进行决标谈判。

2.7.6.2招标人不承诺最低价中标，不以最低投标价作为取舍条件。

## 2.8 合同授予

- 本合同将授予符合以下条件的投标人，即：投标文件被确定为实质上响应招标文件要求，具备有效地履行本合同的能力、经验、人力、物力、财力和信誉，技术上具有明显的先进性和合理性，投标报价合理，并经评委会评定排荐为第一中标候选人的投标人。

### 2.8.1中标通知

2.8.1.1招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书。

2.8.1.2中标通知书将是合同的一个组成部分。发出中标通知书后3天内中标人与招标人签订合同。

### 2.8.2 签订合同

- 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订书面合同。

### 2.8.3合同价格

2.8.3.1以投标人的投标最终报价作为确定合同价格的基础。

2.8.3.2合同一经签订，合同价格将不再调整。

### 2.8.4付款

投标人须对合同条款中规定的付款方式做出响应。投标人如不响应，其行为可被判定为对招标文件的实质性内容不响应。（但投标人可以报出优惠于招标人合同条款前附表中提供的付款条件，供招标人选择）。

### 2.8.5授予合同时变更的权利

招标人在授予合同时，有权对工程量和服务予以增加或减少。

# 第三章 施工技术要求

## 3.1说明

承包人必须严格按照设计图纸要求及相关规范、规程及标准进行施工安装，并根据各类设备的专业特点和要求编制科学、完整的施工组织设计。

## 3.2  规范、规程及执行标准

执行国家及行业现行的、有效的最新的规范、规程和标准。

机械设备等执行标准包括但不限于：

《低合金高强度钢》GB/T1591—2008

《碳素结合钢》GB/T700—2006

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

《混凝土膨胀剂》GB 23439

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《混凝土用水标准》JGJ 63

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）

《混凝土防冻剂》JC 475

《建筑安装工程质量验收统一标准》（GBJ50300-2001）

《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252-1994）

《化学工业大中型化工装置试车工作规范》（HJG231-91）

《建设工程安全生产管理条例》

## 3.3施工组织设计和质量、进度、安全控制

施工组织设计包括但不限于以下内容：

- 总则、安装依据、程序、措施、主要安装施工方案、执行的规范标准等；

（2）现场管理技术措施、验收及存档技术文件；

（3）施工机具、人力、物料配置及进场计划；

（4）工程质量技术组织措施；

（5）工期保证措施；

（6）安全组织保障体系及保障技术措施；

（7）文明施工措施；

# 第四章 评标办法

## 4.1评标原则

4.1.1评标工作遵循“公平、公正、科学、严谨、择优”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。

4.1.2评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

4.1.3评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评议。

4.1.4评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行。

4.1.5投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得干扰评标或授标工作。

4.1.6投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

4.1.7投标人应具备较强的技术力量及综合实力，在众多工程中业绩、信誉良好。

## 4.2评标方法

本次设备招标评标采用综合评议法，评标委员会只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件分别进行商务和技术评审。

4.2.1商务评审

- 对投标文件商务条款及资质证明文件进行符合性检查；

- 施工报价和付款条件及工期的偏离；

- 进行商务综合评价。

4.2.2技术评审

- 技术方案的先进性、合理性、经济性、可靠性；

- 施工组织设计和施工进度计划的的合理性、可行性；

- 质量、安全、进度保证措施的可靠性、可行性；

- 进行技术综合评价。

## 4.3评分标准

评标小组各成员分别对技术标和商务标进行评审、打分，然后按下式计算出各成员对各投标人打分的总得分：

Ｃ＝Α＋Β

其中：Ｃ─ 投标人技术标和商务标总得分；

Α─ 投标人技术标得分（总分45分）；

Β─ 投标人商务标得分（总分55分）。

20.6.1 技术标评分细则

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织设计 | 45分 |  |
| 1 | 内容完整性和编制水平 | 3分 | 施工组织设计包含的基本内容齐全得3分，每缺一个内容扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 主要施工方案及技术措施 | 13分 | 依据施工方案与技术措施： - 合理、可行，9～13分； - 合理、基本可行，6～9分； - 不合理或不可行，0分。 |
| 3 | 工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 | 5分 | - 合理、可行，3～5分； - 合理、基本可行，3分； （3）不合理、不可行，0分。 |
| 4 | 劳动力安排计划及劳务分包情况表 | 5分 | - 合理、可行，3～5分； - 合理、基本可行，3分； （3）不合理或不可行，0分。 |
| 5 | 确保工程质量的技术组织措施 | 5分 | - 合理、可行，8～10分； - 合理、基本可行，6～8分； - 不合理或不可行，0分。 |
| 6 | 确保安全生产的技术组织措施 | 5分 | （1）合理、可行，8～10分； （2）合理、基本可行，6～8分； （3）不合理或不可行，0分。 |
| 7 | 确保工期的技术组织措施 | 5分 | （1）合理、可行，3～5分； （2）合理、基本可行，3分； （3）不合理或不可行，0分。 |
| 8 | 确保文明施工的技术组织措施 | 2分 | - 合理、可行，2分； - 合理、基本可行， 1分； - 不合理或不可行，0分。 |
| 9 | 施工总进度表或施工网络图和施工总平面布置图 | 2分 | （1）合理、可行，2分； （2）合理、基本可行， 1分； （3）不合理或不可行，0分。 |

20.6.2 商务标评分标准

| 序号 | 分类 | 项目 | 评分细则说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 投标报价40 | 投标报价 | 投标报价比评标基准数每降低1%，在34分的基础上加2分，依次类推，最高加至40分为止；投标报价比评标基准数每增加1%，在34分的基础上减2分，依次类推。 比较计算精确到0.1%，四舍五入。 |
| 5 | 资格审查8 | 企业资质 | 符合承揽工程的相关资质要求得2分 |
|  |  | 企业资信状况 | 上一年度分包绩效考核评定为“重合同守信誉”单位者加2分； 企业资信状况好2分、一般1分 |
|  |  | 企业合同履约及质量安全情况（近三年） | 良好2分；一般1分。 |
| 6 | 项目经理 7 | 项目经理及技术安全管理人员资质 | 项目经理具有一级建造师2分、二级建造师1分； 技术负责人具有中级以上职称加1分； 安全负责人具有安全生产考核合格证书者加1分 |
|  |  | 管理业绩 | 类似工程获省级以上奖励3分；市级2分； 有类似工程1分 |

注： 评标基准数为去掉最高和最低报价，其它分包商报价的算数平均数。招标的评标工作由评标委员会负责， 本评标办法由评标委员会负责解释。

# 第五章 投标文件格式

### 授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本授权书声明：注册于              的                      （投标人单位名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                                          （被授权人单位）的在下面签字的                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                         （招标名称）项目的投标及合同的签订、执行和完成负责，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书有效期自      年    月    日至     年    月    日止，在此期限和授权范围内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。特此声明。

被授权人（签字）：               性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                     职务：____         ___

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

签发日期：         年      月      日

投标函格式

投 标 函

致：  河南天丰钢结构建设有限公司

根据贵方河南天地药业股份有限公司醒脑静注射液技术升级扩建及整体迁建项目基建工程（招标内容）投标邀请书（签字代表            （全名、职务）经正式授权，代表投标人                （投标人名称、地址）参加投标，提交招标文件要求的全部投标文件正本 2 份和副本一式 2 份，电子版各 1 份。

1．按招标文件第二章“投标人须知”要求提供的全部投标文件。

2．同意签署保密协议并承担招标图纸和技术资料的保密责任义务，不向第三方扩散和转让，不用于非本项目。

3．如果我方中标，由签字代表宣布同意如下条款：

（1）本投标报价是指完成招标文件所要求的全部工作内容和招标文件2.4.4条款所明确的计价原则的报价，  我方愿以              投标报价；并按上述要求，完成本工程的全部施工和现场服务，并承担全部质量缺陷保修责任。

（2）我方保证在        工程项目     年     月      日开工至      年     月    日前竣工。

（3）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（4）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有）以及全部参考资料和有关附件。

（5）此投标自开标日起有效期为30个日历天。

（6）如果在开标规定时间和日期后，投标人在投标有效期内撤回投标，没收投标保证金。

（7）投标人同意按照招标人的要求提供与其投标有关的一切数据或资料。

（8）投标人理解招标人的不以最低报价中标的声明。

（9）与本投标有关的一切正式往来通讯信息：

投标人名称（盖单位公章）：             法定代表人（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字）：              地址：                邮编：

电话：                    传真：          日期：     年     月    日

### 投标函附录格式

投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  | 合同生效后 10 天 |  |
| 2 | 工程施工周期 |  | 2015年11月25日 至 2016年 7月 25日 |  |
| 3 | 投标保证金 |  | 人民币 2 万元，在投标截止日期前交纳。 |  |
| 4 | 质量标准等级 |  | 执行国家、行业现行规范验收达到合格标准 |  |
| 5 | 误期违约金额 |  | 每天按合同总价的万分之三赔偿 |  |
| 6 | 误期赔偿费限额 |  | 不超过合同总价的10% |  |
| 7 | 进度款付款金额及时间 |  | 承包方每月30日前按照各工程单体的分部分项工程上报工程量，发包方进行审核确认，当工程量达到工程总量的50%时支付20%，达到工程总量80%时支付至工程总金额的50%，工程全部完工支付至总合同额的80%，工程竣工验收结算完毕后支付至结算总价的95%，剩余5%作为质保金，自工程验收合格后一年支付，且不计息 |  |
| 8 | 尾款结算付款时间 |  | 按质量保修书中的规定归还质保金 |  |
| 9 | 质量保证期 |  | 1年 |  |
| 10 | 履约保证金 |  | 合同价款5%，合同签订后7天内提交。 |  |
| 11 | 合同签字时间 |  | 发出中标通知之日起3日内。 |  |
| 12 | 投标报价 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字):

日期      年    月    日